UMOWA Nr  ….....................................2022

zawarta w dniu  …..................................  w Łomży pomiędzy:

Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 18-400 Łomża
NIP: 718-16-38-364 , REGON: 45019933200034

reprezentowanym przez:

Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży - Renatę Szymańską

zwanym dalej: Zamawiającym

a

….............................................................................................................................................................................................

reprezentowaną przez:

….............................................................................................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

§ 1 
Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest: wykonanie utwardzenia terenu pod montaż zbiornika z tlenem medycznym wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji zbiornika tlenu ciekłego medycznego o pojemności 3000 litrów wraz z parownicą zlokalizowanego  przy ul. M. Skłodowskiej- Curie 1 w Łomży realizowanego w ramach inwestycji - ,,Przebudowa przyłącza gazów medycznych i przygotowanie miejsca posadowienia zbiornika z tlenem wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji”

- Przedmiot umowy ma być wykonany w oparciu o poglądowe rysunki, które stanowią integralny załącznik do zaproszenia do składania ofert znak EA.361.2.3.2022 m.in. rysunek utwardzenia terenu z ogrodzeniem dla zbiornika tlenu i zbiornika parownicy; rysunki płyt fundamentowych z ogrodzeniem terenu dla zbiornika tlenu i zbiornika parownicy.

- Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

  - Prace przygotowawcze

  - Zakres prac:
a). budowlanych:
- wykonanie posadowień betonowych pod zbiornik magazynowy, parownik atmosferyczny, wykonanie skrzynki rozdzielczej; wykonanie uziomów zgodnie z wymiarami,

- utwardzenie placu wokół posadowień zbiornika oraz ciągów pieszo-jezdnych,

- ogrodzenie terenu siatką stalową (min. 1,8 m wysokości) plus instalacja bramy lub furtki zamykanej na klucz,

- wykonanie dodatkowego chodnika,

- dostosowanie istniejącej infrastruktury tj. regulacja krawężników i  kostki brukowej,

- zgodnie z projektem oferta powinna zawierać utwardzenie ciągów pieszo-jezdnych kostką brukową lub płytą
 ażurową w ilości ok. 210 m2

dostosowanie placu przy budynku głównym do możliwości dojazdu samochodu dostawczego o ciężarze powyżej 13,5 t (cysterna),

b) związanych z dostarczeniem dokumentacji:

- m.in. dostarczenie kompletu dokumentacji powykonawczej (2 egzemplarze papierowe + odpowiadające im wersje elektroniczne) – zawierającej m.in. powykonawczą dokumentację projektową; dokumentacja dostarczona w języku polskim (jeśli wymagane);

Niezbędny do podłączenia do instalacji zbiornik wraz z parownicą i pozostałym osprzętem zostanie przekazany Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży ze środków zewnętrznych.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają:

- poglądowe rysunki, które stanowią integralny załącznik do zaproszenia do składania ofert znak EA.361.2.3.2022 m.in. rysunek utwardzenia terenu z ogrodzeniem dla zbiornika tlenu i zbiornika parownicy; rysunki płyt fundamentowych z ogrodzeniem terenu dla zbiornika tlenu i zbiornika parownicy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z m.in. dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 4.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z lokalizacją inwestycji i jej otoczeniem, ilością i jakością robót i materiałów potrzebnych do ich wykonania, drogami dojazdowymi na teren prowadzenia robót, uzbrojeniem i ukształtowaniem terenu, otoczeniem budynku,  wymogami instytucji uzgadniających, oraz otrzymał wszelkie inne informacje mogące mieć wpływ na jego ofertę i nie wnosi zastrzeżeń. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje doświadczeniem w realizacji podobnych zadań i że zna wymagania potrzebne dla realizacji zadania zgodnie z jego przeznaczeniem i dla zapewnienia jego pełnej funkcjonalności.

- Wykonawca będzie współpracował na terenie robót oraz współużytkował ten teren z Zamawiającym, innymi wykonawcami realizującymi przedmiot zamówienia, organami władzy oraz przedsiębiorstwami użyteczności publicznej oraz Generalnym Wykonawcą realizującym zadanie główne.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty związane z wykonaniem  przedmiotu umowy w sposób nieuciążliwy dla  Zamawiającego ani przebiegu prowadzonych robót przez Generalnego Wykonawcę.

- Niniejsza umowa uprawnia Wykonawcę  do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 ) wyłącznie w zakresie uzgodnionych z Zamawiającym robót w ramach przedmiotu umowy.

§ 2 
Termin realizacji

- Przedmiot zamówienia zostanie realizowany w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca rozpocznie realizację robót, w terminie do 2 dni, od dnia protokolarnego przekazania terenu robót. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wzajemnej współpracy między Podmiotami realizującymi zadanie w ramach przedmiotu zamówienia przy realizacji jak najszybszego terminu wykonania prac; Wykonawca nie będzie działał opieszale.

- Zamawiający ma obowiązek przekazać teren robót w terminie 2 dni od daty otrzymania pisma informującego o gotowości Wykonawcy do podjęcia realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość wykonania zadania.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:

- zapewnienia dokumentów uzasadniających jego prawo do władania nieruchomością, na której będą prowadzone roboty,

- udostępnienia miejsca poboru wody i energii elektrycznej niezbędnych do realizacji zamówienia,

- zapewnienia bieżącego nadzoru inwestorskiego,

- dokonania odbioru wykonanych robót na zasadach określonych w umowie,

- zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

- dostarczenie zbiornika wraz z parownicą i pozostałym osprzętem w wymaganym terminie ustalonym z Wykonawcą.

- zapewnienia wymaganej dokumentacji, niezbędnej do prowadzenia prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy własnymi siłami, z własnych materiałów i urządzeń wolnych od wad oraz przy użyciu narzędzi i maszyn, którymi dysponuje, odpowiadających co do jakości obowiązującym przepisom i normom, odpowiadającym co do jakości wymogom określonym w oparciu o dokumentację, o której mowa w §1 ust. 2 i ust. 4.

- używania materiałów i urządzeń:

  - oznaczonych znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, zgodnych z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajowymi specyfikacjami technicznymi Państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi,

  - znajdujących się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,

  - dla których producent, po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej, wystawił deklarację zgodności WE, potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami,

  - oznaczone znakiem bezpieczeństwa, zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną, a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta.

- utrzymywania terenu robót w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, urządzeń prowizorycznych, które nie są już potrzebne,

- zorganizowania, zagospodarowania oraz należytego zabezpieczenia terenu robót i ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na tym terenie i w jego obrębie oraz przed dostępem osób trzecich,

- zagospodarowanie i usuwanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1973), z zachowaniem wymagań formalnych,

- prowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.  z 2003r., Nr 47, poz. 401),

- zapewnienia stałego dozoru nad mieniem oraz zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej,

- natychmiastowego usuwania w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,

- uporządkowania terenu robót po zakończeniu prac,

- zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru i uczestniczenia w tej czynności.

- zapewnienia wymaganej dokumentacji, niezbędnej do prowadzenia prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5 
Wynagrodzenie i warunki płatności

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę brutto: …...................... zł (słownie: …............................................ zł), kwota netto: …........................... zł (słownie; ….............................................................) powiększona o obowiązujący podatek VAT w dacie wystawienia faktury za zrealizowanie przedmiotu zadania.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, jest to niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy, obejmujące wszystkie świadczenia konieczne do zgodnego z przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i terminowym wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca przy tak określonym wynagrodzeniu nie może żądać jego podwyższenia nawet gdyby okazało się podczas realizacji, że dla wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia celów w niej określonych są konieczne do wykonania roboty podstawowe, tymczasowe i prace towarzyszące, które nie wynikają z dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 i ust.  4 oraz przedmiotu wykonywanych prac wyszczególnionych w zaproszeniu do składania ofert.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy, a w szczególności podatek VAT, koszty materiałów budowlanych, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza, zużycie wody i energii elektrycznej, koszty transportu materiałów i urządzeń,  koszty wywozu i utylizacji odpadów itp.

- Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie poprawnie wystawionej faktury, przedłożonej po wykonaniu robót.

- Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego, stwierdzający wykonanie całości robót bez wad, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy:

…........................................................................................................................................................................................ wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami, o których mowa odpowiednio w ust. 5.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień, w którym Zamawiający złoży dyspozycję przelewu ze swojego rachunku.

§ 6
Odbiór robót

- Wykonawca jest zobowiązany pisemnie zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru całości przedmiotu umowy.

- Po zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru zgodnie z ust.1, Zamawiający niezwłocznie  wyznaczy termin odbioru. Z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia oraz terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Protokół odbioru będzie podpisany przez uczestników tej czynności.

- Przy odbiorze przedmiotu umowy dokonuje się rozliczenia ilościowego, jakościowego oraz funkcjonalnego Wykonawcy z wykonanych robót i dostaw.

- Na dzień rozpoczęcia odbioru Wykonawca przygotuje i przekaże komisji odbioru niezbędne dokumenty, w szczególności wymagane prawem protokoły odbiorów technicznych. Brak w/w dokumentów skutkować będzie odmową przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy, do czasu uzupełnienie braków.

- W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do czynności odbioru w wyznaczonym terminie, odbiór przeprowadza jednostronnie Zamawiający z wszelkimi tego konsekwencjami dla Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad lub usterek, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W okresie wyznaczonym na usunięcie usterek czynności odbioru zostają zawieszone, po usunięciu usterek strony ponownie przystąpią do odbioru. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o usunięciu wad.

- Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli nie został wykonany cały zakres prac przewidziany dla jego dokonania lub stwierdzono wady uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy, a także jeżeli nie dostarczono całości wymaganego wyposażenia lub jest ono wadliwe.

- W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wady lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub z okoliczności wynika, że nie zdoła on usunąć wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych. Przed przystąpieniem do wykonania zastępczego Zamawiający nie jest zobowiązany wyznaczać Wykonawcy dodatkowego terminu.

§ 7

Warunki gwarancji

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy w zakresie robót  (wady materiałowe i wady w robociźnie) na okres …............................  miesięcy. Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych wad, w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wad. Możliwa jest akceptacja innego, uzasadnionego charakterem awarii terminu na usunięcie awarii przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy.

- Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.

- Pomimo wygaśnięcia gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji.

- W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wady lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub z okoliczności wynika, że nie zdoła on usunąć wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych. Przed przystąpieniem do wykonania zastępczego Zamawiający nie jest zobowiązany wyznaczać Wykonawcy dodatkowego terminu.

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w wysokości:

- za zwłokę w wykonaniu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1  umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,02 % łącznie wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.

- W przypadku zwłoki z zapłatą faktury, Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

- Strony dopuszczają możliwość kumulowania kar umownych.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.

§ 9

Odstąpienie od umowy

- Strony postanawiają, że oprócz przypadków określonych w przepisach kodeksu cywilnego odstąpienie od umowy jest możliwe przez Zamawiającego w następujących sytuacjach:

- gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania umowy przez okres dłuższy niż 3 dni,

- jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, pomimo pisemnego wezwania go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1, powinno być złożone w terminie 30 dni od dnia zaistnienia sytuacji stanowiącej podstawę odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca i Zamawiający zobowiązuje się do sporządzenia szczegółowego protokołu robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

§ 10

Obowiązki w przypadku odstąpienia od umowy

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek:

  - natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności,  i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

  - przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

  - w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy dokonać inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia dostarczy Zamawiającemu dokument inwentaryzacji robót.

  - w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia Wykonawcy odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany usunąć sprzęt i roboty tymczasowe na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od umowy.

§ 11

Nadzór nad robotami

- Nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac objętych niniejszą umową ze strony Wykonawcy sprawuje upoważniony pracownik: ……………………………………………………………………………………………..

- Nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac objętych niniejszą umową ze strony Zamawiającego sprawują upoważnieni pracownicy: ............................................................................................................................................

- Pracownicy, o których mowa w ust. 2 upoważnieni są do wydawania wiążących Wykonawcę poleceń co do rodzaju, ilości i jakości robót objętych umową.

- Odbioru wykonanych robót w imieniu Zamawiającego dokonują pracownicy Zamawiającego, o których mowa w ust. 2.

§ 12

Zasady zmiany umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy – w takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wszystkie spełnione świadczenia,

- obniżenia ceny w stosunku do ceny ofertowej przez Wykonawcę,

- zmiany danych Stron ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

- działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności,

- zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,

- mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,

- jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego,

- dokonania zmian zakresu umowy poprzez wykonanie robót zamiennych na podstawie dwustronnie podpisanych protokołów,

- Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

§ 13

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Państwa danych osobowych jest osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień z siedzibą w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 18-400 Łomża, tel.: 86 216 28 20, adres e-mail: sekretariat@wopitu.pl;

- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wopitu.pl.;

- Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy lub do wykonania umowy (Art. 6 ust . 1 lit. b RODO), przetwarzanie danych jest także niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny oraz przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

- odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, ponadto odbiorcą Państwa danych osobowych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi WOPiTU zawarł umowę lub porozumienie na wykorzystanie udostępnianych przez nie systemów informatycznych. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych danych w tym danych osobowych;

- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia  i obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz okres archiwizacji wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym;

- podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić udział w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego i nawiązanie współpracy gospodarczej;

- w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca nie może przenieść jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody podmiotu tworzącego, stosownie do treści art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2022 poz. 633 ).

- Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego. .

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi oryginał i po jednym z nich otrzymuje każda ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:   								       WYKONAWCA: