Załącznik nr 1 do SIWZ

TYTUŁ PROJEKTU

„ Poprawa jakości świadczenia usług w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz świadczenie usług w zakresie lecznictwa długoterminowego opiekuńczo – leczniczego”

Zadanie inwestycyjne - modernizacja, remont i przebudowa wraz ze zmianą zagospodarowania terenu budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Realizowanych w ramach  dwuetapowej Inwestycji: I ETAP: Rozszerzenie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży o świadczenia pielęgnacyjne  i rehabilitację dla osób dorosłych w ramach opieki długoterminowej oraz o pielęgniarską opiekę długoterminową domową” i II ETAP „ Poprawa jakości świadczenia usług w zakresie profilaktyki  i terapii uzależnień oraz świadczenie usług w zakresie lecznictwa długoterminowego opiekuńczo-leczniczego” na terenie Łomży, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Usługa nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dotyczących modernizacji, remontu i przebudowy wraz ze zmianą zagospodarowania terenu budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży”

Nadzór inwestorski winien być świadczony w branżach:

budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, i drogowej przez osoby uprawnione do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późń.zm.).

Zakres objęty nadzorem inspektorów nadzoru inwestorskiego obejmować winien między innymi:

- Etap poprzedzający budowę

Na etapie poprzedzającym inwestycję zakres świadczonych usług obejmuje:

- wspomaganie Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór Wykonawcy

- weryfikację projektów wykonawczych przed rozpoczęciem procedury wyboru wykonawcy pod kątem kompletności, zgodności z przepisami i kontrolą zastosowania rozwiązań technicznych, które ograniczą koszty w przyszłej eksploatacji inwestycji;

- opiniowanie harmonogramu realizacji inwestycji;

- wykonanie innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego, jednocześnie dotyczących nadzorowanej inwestycji.

- Etap budowy

Działania inspektorów nadzoru budowlanego realizowane na etapie budowy obejmują:

- aktywne uczestnictwo w Radach Budowy;

- nadzorowanie budowy zapewniające skuteczność nadzoru z uwzględnieniem wszystkich opisanych elementów;

- nadzór nad zgodnością realizacji robót budowlanych z zatwierdzonym harmonogramem i informowanie Zamawiającego, w przypadku występowania opóźnień;

- kontrola i weryfikacja zgodności z planem jakości i zatwierdzonymi technologiami wykonania robót budowlanych w celu zapewnienia zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacjami, przepisami, wiedzą techniczną, zasadami bezpieczeństwa i ochrony środowiska;

- potwierdzenie wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych wraz z kontrolą jakości;

- powiadamianie Zamawiające odnośnie jakichkolwiek niedoborów, wad, odstępstw od planu jakości i technologii wykonania;

- sporządzanie raportów odnośnie wszystkich czynności wykonanych na nadzorowanej inwestycji;

- sprawdzanie, odbiór i zatwierdzanie wniosków o zatwierdzenie robót zanikających, rejestrowanie odpowiednich dokumentów;

- współpraca z przedstawicielem nadzoru autorskiego oraz nadzór autorski nad własnymi projektami;

- uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci, instalacji i urządzeń;

- proponowanie Zamawiającemu możliwych zmian w projekcie celem ich adaptacji na budowie.

- Etap po zakończeniu budowy

Po zakończeniu budowy typowy zakres usług obejmuje:

- potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości obiektu do zgłoszenia do użytkowania;

- sprawdzanie dokumentacji powykonawczej;

- uczestniczenie w czynnościach odbiorowych obiektu;

- wykonanie innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego, a dotyczących nadzorowanej inwestycji.

- Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:

Inspektorzy  nadzoru działają w granicach określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U .z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zmianami)  i mają za zadanie:

- pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-montażowymi, instalacyjnymi sanitarnymi i elektrycznymi w oparciu o Prawo Budowlane, a w szczególności:

  - reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, prawem obowiązującym w tym zakresie, a w szczególności Prawem Budowlanym, Polskimi Normami, zasadami i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,

  - sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (wyłącznie posiadające

  - stosowne aprobaty, certyfikaty i atesty) czy zamiennych nie objętych dokumentacja Zamawiającego – uzasadnione zastosowanie materiałów lub robót zamiennych wymaga zgody projektanta oraz akceptacji Zamawiającego,

  - kontrolowanie zgodności wykonania robót z projektem wykonawczym oraz umową,

  - ścisłe współpracowanie z podmiotami prowadzącymi autorski nadzór inwestycji,

  - uczestniczenie w sprawdzeniu i odbiorze robót budowlanych (częściowych i końcowych) w tym ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i branie udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania,

  - kontrolowanie i nadzorowanie spraw dotyczących  BHP, P.POŻ i ochrony środowiska,

  - potwierdzanie stanów faktycznie wykonanych robót i zużycia materiałów oraz  bieżące kontrolowanie rozliczeń budowy;

  - przedstawianie sprawozdań miesięcznych Zamawiającemu w zakresie zaawansowania rzeczowo - finansowego prac,

  - wskazywanie ewentualnych braków, usterek i wad, ustalanie terminów ich usunięcia oraz nadzór i potwierdzanie ich usunięcia,

  - zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych nieprawidłowości i wad w wykonywanych obiektach oraz proponowanie sposobu ich usunięcia,

  - dokonywanie wpisów w dzienniku budowy oraz wydawanie kierownikowi budowy  poleceń określonych przepisami Prawa Budowlanego,

  - uczestniczenie w radach budowy,

  - sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej,

  - współuczestniczenie z Zamawiającym i wykonawcą inwestycji w przeprowadzeniu przez służby zewnętrzne i nadzór budowlany przeglądu technicznego obiektu poprzedzającego uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

  - współpracowanie z Zamawiającym w zakresie uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,

  - sprawowanie nadzoru nad montażem  instalacyjnym wyposażenia obiektu,

  - wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz odpowiednich aktów wykonawczych, poleceń Zamawiającego oraz tych które wynikają z nadzoru autorskiego (uzgodnionych z Zamawiającym),

  - współdziałanie przy organizowaniu czynności prowadzenia prób, badań, atestacji, odbiorów itp.,

  - przedstawianie Zamawiającemu informacji o wszelkich problemach i zagrożeniach, które kierując się posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym należy przewidzieć,

  - uczestniczenie w naradach koordynacyjnych i pracach komisji powoływanych przez Zamawiającego.,

- pełnienie nadzoru należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia tj. dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarami robót.

- obecność na terenie inwestycji zgodnie z potrzebami wynikającymi z harmonogramu budowy w stopniu zapewniającym skuteczność czynności pełnienia nadzoru inwestorskiego, nie mniej niż dwa razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót.

Nazwa  inwestycji:

Budowa budynku technicznego ( gospodarczego ), budowa 26 miejsc postojowych, budowa dróg, chodników, placów manewrowych, budowa trzech wiat, rozbudowa budynku głównego o podjazd dla karetek oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po dawnym szpitalu zakaźnym Szpitala Wojewódzkiego w Łomży na ośrodek terapii uzależnień i długoterminowy zakład opiekuńczo-leczniczy wraz ze zmianą zagospodarowania terenu

Nazwa przedsięwzięcia:

Poprawa jakości świadczenia usług w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz świadczenie usług w zakresie lecznictwa długoterminowego opiekuńczo-leczniczego

Kategoria obiektu budowlanego : XI

Adres inwestycji:

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 18-400 Łomża, dz. nr 22839/7, 22839/8, 22839/15, obręb ewidencyjny: 206201_1.0002, Łomża 2, ark. mapy 212

Inwestor:

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, ul. Rybaki 3, 18-400 Łomża

Jednostka projektowa:

Skala Sp. z .o. o., ul. Karpia 13c, 61-619 Poznań

UWAGA. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – PROJEKT BUDOWLANY I PROJEKTY WYKONAWCZE WIELOBRANŻOWE.

SPIS DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

| Nr poz. | Nazwa opracowania |  |
| --- | --- | --- |
|  | ARCHITEKTURA/WNĘTRZA/KONSTRUKCJA/TECHNOLOGIA/ZIELEŃ: |  |
| 1 | Projekt architektoniczno – budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu |  |
| 2 | Projekt wnętrz |  |
| 3 | Projekt technologii medycznej ( wraz z przedmiarem z podziałem na kondygnacje ) |  |
| 4 | Projekt nasadzeń kompensacyjnych |  |
| 5 | KONSTRUKCJA |  |
| 6 | PROJEKT ZIELENI |  |
| 7 | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych |  |
| 8 | Przedmiar dla zakresu całej inwestycji za wyjątkiem piętra 2 |  |
| 9 | Przedmiar dla piętra 2 |  |
|  | DROGI: |  |
| 10 | Projekt drogowy |  |
| 11 | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych |  |
| 12 | Przedmiar |  |
|  | INSTALACJE SANITARNE |  |
| 13 | Projekt - jedno opracowanie zawierające: Instalacje wewnętrzne i sieci, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wewnętrzne instalacje grzewcze , instalacje wewnętrzne i sieci gazów medycznych |  |
| 14 | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych |  |
| 15 | Przedmiary dla zakresu całej inwestycji za wyjątkiem piętra 2: |  |
| 16 | Instalacje sieciowe |  |
| 17 | Wewnętrzne instalacje grzewcze |  |
| 18 | Wewnętrzna instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna |  |
| 19 | Instalacje wewnętrzne i sieci gazów medycznych |  |
| 20 | Przedmiary dla piętra 2: |  |
| 21 | Wewnętrzne instalacje grzewcze |  |
| 22 | Wewnętrzna instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna |  |
| 23 | Instalacje wewnętrzne i sieci gazów medycznych |  |
|  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE |  |
| 24 | Projekt |  |
| 25 | UZGODNIONY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY USUNIĘCIA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNEJ |  |
| 26 | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych |  |
| 27 | Przedmiar ( wspólne opracowanie dla całej inwestycji z wyodrębnieniem działu dla piętra 2 ) |  |

Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia