Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA NR ….......................................

zawarta w dniu ….........................2019 r., pomiędzy:

….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………………….

a

…......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., zwanym dalej  „Wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową jest  świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót remontowo- budowlano - montażowych oraz instalacyjnych - w ramach……………………………………………………zwanej dalej „Usługą” lub „Nadzorem”, względem robót budowlanych określonych w ust. 2, zwanych dalej „Robotami”.

- Usługa obejmuje wykonywanie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad następującymi robotami remontowymi, ,budowlanymi i budowlano – montażowo – remontowymi: realizowanymi w ramach  dwuetapowej Inwestycji: I ETAP: Rozszerzenie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży o świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitację dla osób dorosłych w ramach opieki długoterminowej oraz o pielęgniarską opiekę długoterminową domową” i II ETAP „ Poprawa jakości świadczenia usług w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz świadczenie usług w zakresie lecznictwa długoterminowego opiekuńczo-leczniczego”” na terenie Łomży, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1, w okresie od podpisania Umowy  do odbioru robót przez Zamawiającego.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że:

- dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia w branżach: elektrycznej i elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej, konstrukcyjno-budowlanej i drogowej a także w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

- posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe gwarantujące wykonanie Umowy z najwyższą starannością;

- zobowiązuje się zapewnić, iż Roboty zostaną wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlana, obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane; nie dotyczy nadzoru a dotyczy robót budowlanych

- przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności dokumentacją projektową oraz  dokonał wizji lokalnej miejsc wykonywania Usługi;

- pomiędzy nim, a wykonawcą Robót, ani z żadną z osób reprezentujących wykonawcę Robót, czy też sprawujących funkcje kierownicze w przedsiębiorstwie wykonawcy Robót, nie istnieją żadne bezpośrednie lub pośrednie powiązania mogące budzić uzasadnione podejrzenie co do rzetelności Wykonawcy;

- Wykonawca informuje Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, o nabyciu lub utracie uprawnień budowlanych, w jakimkolwiek zakresie, jak również zaistnieniu okoliczności wskazujących na możliwość wystąpienia konfliktu interesów, w szczególności wskazanych w ust. 1 pkt 3.

§ 3

- Zamawiający powierza Wykonawcy, wykonywanie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (dalej: Prawo budowlane). Wykonawca wskazane obowiązki przyjmuje i zobowiązuje się je wykonać z najwyższą starannością, z uwzględnieniem celu Umowy i interesów Zamawiającego.

- Wykaz inspektorów nadzoru wykonujących Usługę stanowi Załącznik nr …............do niniejszej Umowy.

- Na Koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego wyznaczony zostaje ….....................................................

- Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień przez osoby wskazane w ust. 2 - 3, stanowią Załącznik nr …................ do Umowy.

- Osoby wykonujące Usługę zobowiązane są do pełnienia nadzoru każdorazowo na żądanie Zamawiającego przy czym czas świadczenia Usługi winien obejmować w zakresie:

  - Koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego – dni w których odbywają się narady  robocze, a także dni na żądanie Zamawiającego;

  - pozostali inspektorzy - w czasie prowadzenia robót za które odpowiadają, nie rzadziej niż raz w tygodniu oraz w dni w których odbywają się narady robocze a także dni na żądanie Zamawiającego .

- Konieczność pracy Wykonawcy lub osób określonych w Załączniku nr …............ w dni wolne od pracy lub  w godzinach nadliczbowych nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń względem Zamawiającego.

§ 4

- Prawa i obowiązki Wykonawcy określa Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:

  - reprezentowania Zamawiającego względem wykonawców Robót ,

  - bieżącej kontroli zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

  - informowania Zamawiającego, z zachowaniem formy pisemnej, o zagrożeniach w realizacji inwestycji, występujących odstępstwach jakościowych lub odstępstwach co do sposobu wykonywania zadania – niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni;

  - informowania Zamawiającego, z zachowaniem formy pisemnej, o wszelkich istotnych zdarzeniach i innych okolicznościach dotyczących prowadzonych Robót – niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych;

  - kontroli jakości wykonywanych Robót, wbudowywanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacja projektową, wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

  - sprawdzania i odbioru Robót ulegających zakryciu lub zanikających, oraz uczestniczenia w próbach, pomiarach i odbiorach technicznych;

  - kontroli prawidłowości prowadzenia dzienników budowy i dokonywanie w nich wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania Robót;

  - weryfikacji zakresu wykonanych etapów Robót pod względem ich zgodności z dokumentacją projektową, wartością określoną w harmonogramie i stanem faktycznym.

- Wykonawca nie jest umocowany do dokonywania w imieniu Zamawiającego czynności wymagających zmiany umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcami Robót. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że uzasadnioną jest zmiana umowy określonej w zdaniu poprzednim, niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego, przedstawiając stosowne uzasadnienie.

- Po zakończeniu Robót (tj. odbiorze Robót bez uwag, po usunięciu wszystkich stwierdzonych wad) Wykonawca składa Zamawiającemu:

  - komplet sporządzonej przez wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej, sprawdzonej pod względem kompletności, rzetelności i jakości;

  - komplet sporządzonych przez wykonawcę Robót dokumentów przedstawionych do odbioru sprawdzonych pod względem kompletności, rzetelności i jakości.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek, bez dodatkowego wynagrodzenia, wzięcia udziału w przeglądach gwarancyjnych i odbiorze pogwarancyjnym Robót, jak również sprawdzanie poprawności usunięcia wad w okresie gwarancji.

§ 5

Zamawiający jest zobowiązany do:

- informowania Wykonawcy o okolicznościach mających znaczenie dla wykonywania Umowy;

- przekazania Wykonawcy wszystkich koniecznych dokumentów, w szczególności dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz innych dokumentów wskazanych przez Wykonawcę, o ile mają znaczenie dla należytego wykonania Umowy.

§ 6

- Usługa jest wykonywana od momentu podpisania Umowy, do dnia odbioru bez uwag i rozliczenia Robót, nie wcześniej niż do dnia:

  - uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie……………...z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 ,

  - ostatecznego odbioru Robót, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4,

- Planowane terminy wykonania Robót określonych w § 1 ust. 2 zostaną określone w umowach zawieranych przez Zamawiającego dla obiektów lecz nie mogą przekroczyć daty 30.09.2020 r. z zastrzeżeniem § 4 ust 4,

- Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem ex tunc w terminie 45 dni od dnia:

  - powzięcia wiadomości, że Wykonawca złożył nieprawdziwe oświadczenia o których mowa w § 2 ust. 1 lub uchybił § 2 ust. 2;

  - powzięcia wiadomości, że Wykonawca złożył nieprawdziwe oświadczenia w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego Przedmiot Umowy;

- Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

  - utraty uprawnień koniecznych do wykonania Umowy przez Wykonawcę lub osoby, którymi posługuje się w celu wykonania Umowy chyba, że Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę Załącznika nr 6 zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3;

  - nie podjęcia przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z Umowy lub przerwał ich wykonanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w okresie dłuższym niż 7 dni;

  - nieobecności w czasie robót z naruszeniem Umowy, jeżeli Wykonawca upomniany ponownie dopuścił się uchybienia tego rodzaju;

  - istotnego uchybienia obowiązkom wynikającym z Umowy, jeżeli Wykonawca wezwany do zaniechania naruszeń i usunięcia skutków naruszenia nie zadośćuczynił treści wezwania w terminie 3 dni;

  - ponownego wystąpienia naruszenia objętego wezwaniem, o którym mowa w pkt 3;

  - wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej należyte wykonanie Umowy, a w szczególności zajęcie znacznej części majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym, utraty możności dysponowania nim w celu wykonania Umowy z innych przyczyn, jak też wszczęcia likwidacji Wykonawcy lub postępowań określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne - w zakresie niezakazanym przez te ustawy.

- Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 7

- Wartość Umowy (ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy) nie przekroczy:

-  dla I ETAPU : „Rozszerzenie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży o świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitację dla osób dorosłych w ramach opieki długoterminowej oraz o pielęgniarską opiekę długoterminową domową”

- netto:

- VAT:

- brutto:

- dla II ETAPU: „Poprawa jakości świadczenia usług w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz świadczenie usług w zakresie lecznictwa długoterminowego opiekuńczo-leczniczego”

1) netto:

2). VAT:

3). brutto

- Wartość brutto Umowy określona w ust. 1 zawiera wszystkie niezbędne koszty jej wykonania. Wykonawca zrzeka się prawa żądania podwyższenia wynagrodzenia w związku z istotną lub nadzwyczajną zmianą okoliczności.

- Z tytułu wykonania Umowy Wykonawca nie może dochodzić innego wynagrodzenia lub zwrotu jakichkolwiek kosztów, poza zapłatą wynagrodzenia określonego w ust. 1. W przypadku ograniczenia obowiązków Wykonawcy wynagrodzenie określone w ust. 1 ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu.

- Wynagrodzenie Wykonawcy jest płatne w częściach, zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik nr ….................... do Umowy, na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury. Zapłata następuje na rachunek bankowy Wykonawcy w ………………. o nr …………………………………..

- Ostatnia płatność w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w  ust. 1 nastąpi po odbiorze Robót przez Zamawiającego.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8

- Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację Umowy są:

  - po stronie Zamawiającego: Pan  …......................................................... tel. …..........,

  - po stronie Wykonawcy: Pan..........................................	tel. .......................

- Każda ze Stron oświadcza, że wyżej wymienione osoby są umocowane jedynie do dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacją przedmiotu Umowy. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby powodować zmiany w Umowie.

§ 9

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w okolicznościach określonych w art. 144 Prawa Zamówień Publicznych, w tym na zasadzie art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień Umowy:

- co do wysokości wynagrodzenia netto lub brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego, tj. w przypadku obniżenia wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy;

- w zakresie zmiany Załącznika nr ….............. w przypadku, gdy doszło do zmiany terminów wykonania Robót - Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą sporządzi nowy harmonogram płatności, dzieląc kwotę pozostałą do zapłaty przez ilość miesięcy, pozostałych do zakończenia inwestycji w nowym terminie, z zastrzeżeniem § 7 ust. 5;

- zmiany na stanowisku inspektora nadzoru, pod warunkiem, że osoba mająca objąć obowiązki inspektora nadzoru będzie spełniać warunki określone w Umowie, w tym posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. W przypadku, gdy Umowa będzie wykonywana przez okres przenoszący 12 miesięcy wartość Umowy nie może ulec podwyższeniu podczas trwania Umowy, z wyjątkiem przypadku zmiany:

1)	stawki podatku od towarów i usług;

2)	wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

3)	zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

3.	Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 2.

4.	W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1 wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się,  a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

5.	W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość ustaloną w drodze negocjacji, nie więcej niż o łączny wzrost całkowitego kosztu Wykonawcy wynikający ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących Umowę do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia (stawki godzinowej), z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia (stawki godzinowej).

6.	W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość ustaloną w drodze negocjacji, nie więcej niż o łączny wzrost całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących Umowę na rzecz Zamawiającego.

7.	Zmiany wysokości wynagrodzenia określone w  ust. 2 mogą mieć miejsce jedynie wówczas, gdy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu wskazanych zmian na koszty wykonania Umowy.

8. Wprowadzenie zmian określonych w ust. 2 na wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia konieczności zmiany i wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków dopuszczalności zmiany.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie 30 dni od dnia zajścia okoliczności określonej w ust. 2 pkt 2, podpisać z Zamawiającym aneks na warunkach określonych w ust. 2 pkt 2.

§ 10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 10 % wartości brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi 
od Umowy lub ją wypowie ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

- 10 % wartości brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 w przypadku, gdy Wykonawca odstąpi 
od Umowy lub ją wypowie ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności niezawinionych przez Zamawiającego;

- 0,5 % wartości brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 za każde naruszenie § 3 ust. 5.

- Strony dopuszczają możliwość kumulowania kar umownych.

- Kara umowna jest płatna w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego jej naliczenie.

- Po upływie terminu określonego w ust. 3 Zamawiający może potrącić naliczoną karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy, pomniejszając płatność za fakturę VAT, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Potrącenia jest potwierdzane przesłaniem Wykonawcy noty obciążeniowej wskazującej: podstawę naliczenia kary umownej, wysokość naliczonej kary umownej i fakturę, która zostanie (została) pomniejszona.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych na jego rzecz kar umownych.

§ 11

- Wykonawca nie może przenieść żadnego z praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności wynikającej z Umowy na osobę trzecią, jedynie za zgodą Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku oraz Zamawiającego. Zgody muszą zostać wyrażone z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

- Załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

- ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

- inne właściwe ze względu na Przedmiot Umowy;

- przepisy wykonawcze do ustaw wskazanych w pkt 1 – 4.

- Wszelkie spory, które mogą wyniknąć przy realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY